## Slide 1: Organisation du développement du projet Art
AR.t Your sixth Sens
Semaine 17
Mise en route du projet
Définition du Use-Case, analyse des besoins, mise en commun d’idées, supports de développement
Semaines 18/19
Planification des tâches
Définition des rôles, répartition des charges de travail
Semaines 19/22
Exécution du projet
Programmation, développement et mise en œuvre du projet
Semaines 22/23
Contrôles et tests
Détection et correction des bugs, tests.
Semaine 24
Présentation du produit
Présentation du produit au public, fonctions et principes